Додаток 10

до Прогнозу бюджету

Дружківської міської територіальної

громади на 2022-2024 роки

**Обсяги капітальних вкладень бюджету Дружківської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проєктів**

05520000000

### (код бюджету)

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | | Найменування інвестиційного проекту | | Загальний період реалізації проекту  (рік початку і завершення) | | Загальна вартість проекту | | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | Очікуваний рівень готовності проекту  на кінець року (план), % |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 0611200 | 1200 | | Відділ освіти Дружківської міської ради, Дружківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 7 Дружківської міської ради | Сучасний кабінет математики | 2020 | | 96000 | | 91200 | |  | |  | |  |  | 100 |
| 0611200 | 1200 | | Відділ освіти Дружківської міської ради, Дружківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 12 Дружківської міської ради | Сучасний учень у сучасному середовищі-євроінтеграція | 2020 | | 301376 | | 213312 | |  | |  | |  |  | 100 |
| 0617321 | 7321 | | Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради | Благоустрій території благоустрою дитячого садка «Берізка» за адресою м. Дружківка, вул. Рибіна, 2 | 2020 | | 3054000 | | 95827 | |  | |  | |  |  | 3 |
| 0617321 | 7321 | | Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради | Капітальний ремонт (санація) Дружківського дитячого садку «Берізка» розташованого за адресою м. Дружківка, вул. Рибіна, 2 | 2019-2020 | | 1500137 | | 58900 | |  | |  | |  |  | 4 |
| 0617361 | 7361 | | Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу ясла-садок комбінованого типу №34 "Дельфін" Дружківської міської ради Донецької області (з використанням термомодернізації) розташованого за адресою: м.Дружківка, вул. Енгельса Ф., 82 | 2022-2023 | | 44 921553 | |  | | 1396551 | | 1396551 | | 12568995 |  | 0 |
| 0712010 | 2010 | | КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Дружківської міської ради | Проект "Здорова громада" | 2020 | | 1000000 | | 134370 | |  | |  | |  |  | 100 |
| 0717322 | 7322 | | Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради | Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційного блоку КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради, розташованої по вул. Короленко,12 м. Дружківка, Донецької області | 2020-2021 | | 7759933 | | 5650662 | | 1225983 | |  | |  |  | 100 |
| 0717322 | 7322 | | Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради | «Капітальний ремонт будівель КЛЗ "Центральна міська клінічна лікарня м.Дружківка": «Корпус №1», «Корпус №2», «Корпус №5» з благоустроєм території, розташованих за адресою: Донецька область м.Дружківка, вул. Короленка, 12" | 2019-2020 | | 101237464 | | 2787806 | |  | |  | |  |  | 5 |
| 0717366 | 7366 | | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Дружківської міської ради | Будівля по вул. Радченка, 34а, у м. Дружківка - реконструкція невикористаних приміщень, розташованих на п'ятому поверсі під гуртожиток сімейного типу для медичного персоналу з числа внутрішньо переміщених осіб. Коригування | 2020-2021 | | 9713141 | | 2355010 | | 1 890 074 | |  | |  |  | 100 |
| 0817323 | 7323 | | Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради | Реконструкція першого поверху будівлі з прибудовою будівлі та реконструкцією інженерних мереж за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 64 | 2018-2020 | | 21961176 | | 1350167 | |  | |  | |  |  | 100 |
| 0817323 | 7323 | | Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради | Реконструкція громадської будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка, Донецька обл. (коригування) | 2018-2020 | | 3560724 | |  | |  | |  |  |
| 1018330 | 8330 | | Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради | Реконструкція Дружківського парку культури та відпочинку за адресою: м. Дружківка, вул. Соборна. Коригування | 2020 | | 84356240 | | 11732281 | |  | |  | |  |  | - |
| 1217366 | 7366 | | Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради | "Будинок тимчасового помешкання по вул. Космонавтів, 15, м. Дружківка - термомодернізація, капітальний ремонт п'ятого поверху для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування)" | 2020-2021 | | 1572308 | | 29700 | | 907 747 | |  | |  |  | 100 |
| 1217366 | 7366 | | Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради | Гуртожиток по вул. Машинобудівників, 36, у м.Дружківка - реконструкція під гуртожиток сімейного типу (термомодернізація) (коригування) | 2020-2021 | | 42080338 | | 2355000 | | 7 464 805 | |  | |  |  | 100 |
| 1217370 | 7370 | | Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради | Реконструкція вул. Соборна з благоустроєм прилеглої території у м.Дружківка | 2017-2021 | | 190282480 | | 168684 | |  | |  | |  |  | - |
| 7519800 |  | | Територіальне управління Служби судової охорони | Співфінансування проєкту з капітального ремонту будівлі Територіального управління Служби судової охорони за адресою м. Дружківка, вул. Енгельса Ф., 43 | 2020 | | 300000 | | 290400 | |  | |  | |  |  | 100 |
| Х | Х | | УСЬОГО | Х | Х | | 512625626 | | 32 224 210 | | 12 785160 | | 1396551 | | 12568995 |  | Х |

Керуючий справами виконавчого комітету Інна КУРИЛО

Обсяги капітальних вкладень бюджету Дружківської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проєктів

підготовлено міським фінансовим управлінням Дружківської міської ради

Начальник міського фінансового управління Ірина ТРУШИНА