Протокол № 2

засідання Громадської ради при виконкомі Дружківської міської ради

**Дата та час проведення: 29.08.2018 15.30**

м. Дружківка вул.Соборна, 16

мала зала

**Присутні:**

1. Члени громадської ради - 20 осіб;
2. Відсутні – 3 (Назаров А.В., Зайцев А.М., Єрмілов В.А.)
3. Запрошені – Мамцева І.В., начальник відділу з інформаційний та внутрішньополітичних питань; Пивовар Ю.А., начальник відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму міської ради; Бузова Г.О., директор КП «Комсервіс», члени молодіжної ради.

Засідання розпочато привітанням голови Громадської ради Свиродової І.В., яка оголосила, що на засідання присутні 20 членів Громадської ради, відсутні 3 з поважних причин.

**Слухали Свиридову І.В.,** голову Громадської ради, яка ознайомила присутніх з порядком денним.

Порядок денний:

1. Про хід виконання робіт з реконструкції площі Соборної та міського Парку культури та відпочинку.

2. Про відновлення ліфтового господарства у м.Дружківка.

3. Про співпрацю з Молодіжною радою у рамках підготовки до фестивалю «З країни в Україну».

4. Різне:

# - про підготовку до велофестивалю «ДружБАЙК»;

# - про проведення перевірки стану автотранспорту на міських маршрутах;

# - про затвердження комісій при Громадській раді;

# - про затвердження орієнтовного плану роботи Громадської ради;

- про визначення дати наступного засідання Громадської ради.

Засідання провести протягом 1.30.

У кого пропозиції щодо порядку денного?

**Голосували:**

«За» - одноголосно

«Проти» - 0

«Утримались» -0

Рішення прийнято.

**Постановили:**

Затвердити порядок денний.

**Слухали Свиридову І.В.,** голову Громадської ради, яказапропонувала обрати робочі органи першого засідання, лічильну комісію у кількості 2 особи, а саме: Гасенко О.В., Шаля О.А.

Голосували:

«ЗА» -  одноголосно

«ПРОТИ» -0;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0

Пропозиція прийнята.

**З першого питання слухали Свиридову І.В.,** голову Громадської ради, яка розповіла, що 14.06.2018 членами Громадської ради було проведено інспектування робіт на об’єктах, де йде реконструкція. Під час іннспектування були присутні представники підрядних організацій, які надавали коментарі. За результатами підготовлена аналітична довідка, де вказані зауваження та пропозиції щодо врахування інтересів маломобільної категорії населення.

**Виступили:**

Пивовар Ю.А., начальник відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму міської ради, яка доповіла, що на реконструкцію парку управлінням екології Доноблдержадміністрації виділено 30 млн. гривень. Тендер на проведення робіт виграла будівельна компанія з м. Києва, яка отримала 30% авансу ( 9056 тис грн.) та розпочала роботу. Закуплено квіти, кущі, дерева на суму 1043711 грн, але у зв’язку з тим, що водопостачання не розведено по парку, їх не висадили. Силами Дружківки реконструйована стіна від входу у напрямку вокзалу (400 тис грн.). Потрібно поставити огорожу, торги на виконання робіт з встановлення огорожі проведено. Планується зоокуточок.

**Березуцький В.М:**  Як бути з чагарниками?

**Бузова Г.О.:** Компанією «Веско» нам надано культиватор, що викорчує всі коріння.

**Березуцький В.М:** А чому не ведуться роботи по реконструкції площі?

**Свиридова І.В.:** Ми звернулись з таким запитанням до Дружківської міської ради, нам надали відповідь (додається).

**Лагута Ю.В.:** Пропоную звернутись по даному питанню до Донецької облдержадміністрації.

**Свиридова І.В.:** Хто за дану пропозицію прошу голосувати.

**Голосували:**

«ЗА» -  одноголосно

«ПРОТИ» -0;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0

Пропозиція прийнята.

**Вирішили:**

1. Надіслати листа з запитом по проведенню робіт з реконструкції площі до облдержадміністрації.

**З другого питання слухали** Бузову Г.О., директора КП «Комсервіс», яка проінформувала про відновлення ліфтового господарства у м.Дружківка.

Дане питання досить актуальне для нашого міста. В деяких будинках ліфти не працюють понад 20 років. Поламані або ж непрацюючі ліфти часом перетворюються на життєву трагедію для людей з обмеженими можливостями, які примусово стають заручниками власних квартир. У великій кількісті ще працюючих ліфтів строк експлуатації закінчився, що може призвести до трагічних наслідків. За інформацією комунальних служб міста у Дружківці 74 ліфти, які б мали обслуговувати 8 тисяч осіб. Ми знайшли компанію, що запропонувала ціну по 300 тис грн. за ліфт. Якщо нам допоможе обласний бюджет, приймемося за заміну та ремонт ліфтів.

**Березуцький В.М.:** А скільки ліфтів працює?

**Бузова Г.О.:** 65 працює, 74 не працює.

**З третього питання слухали** Борисову Ю, члена Молодіжної ради при міському голові, яка розповіла, що в Дружківці 5 жовтня заплановано проведення фестивалю "З країни в Україну». Команда презентувала програму фестивалю та звернулася до присутніх членів громадських організацій з пропозицією довести інформацію до голів організацій та продумати як можна презентувати свої організації на фестивалі.

**Вирішили:**

1. Розглянути питання про представлення своїх громадських організацій на локації фестивалю.

**Голосували:**

«ЗА» -  одноголосно

«ПРОТИ» -0;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0

Пропозиція прийнята.

**Виступили:**

**Півень В.Ф.** , який запросив всіх бажаючих 12.09.18 на виставку та майстер класи митців «Малюємо і танцюємо важкий рок». Подія відбудеться на площі Молодіжній з 16 до 18 години. Прошу запросити членів своїх організацій.

**Мамцева І.В.** У нас починається дуже насичений подіями період. Ми надамо розклад на сайті, у соцмережі та на шпальтах газет.

**З четвертого питання слухали Свиридову І.В.,** голову Громадської ради, яка розповіла про підготовку до велофестивалю «ДружБАЙК», зазначивши, що захід запланований на 15 вересня на площі Молодіжній з 14 до 21.00. Даний велофестиваль проводиться в рамках проекту «Велосхід» за ініціативи та спільно з Асоціацією велосипедистів Києва. До заходу залучені громадські організації т туристичний клуб «Енергія» та велоклуб «Левел». Виступила з проханням не залишатися осторонь заходу, а взяти участь у локаціях.

**Вирішили:**

1. Інформацію взяти до уваги.

Свиридова І.В., розповіла, що гостро стоїть питання транспорту, в перевізників немає достатньо кількості мікроавтобусів, парк застарів. Пропонуємо перевірити чистоту машин, культуру обслуговування, інформацію про перевізників.

**Вирішили:**

**1.** Провести перевірку у жовтні.

**Голосували:**

«ЗА» -  одноголосно

«ПРОТИ» -0;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0

Також Свиридова І.В. нагадала, що не всі на першому засіданні визначилися з комісіями. Затверджено у нас 5 комісій:

1.Комісія щодо здійснення громадського контролю з питань роботи із зверненнями громадян та соціального захисту.

2.Комісія щодо здійснення громадського контролю з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва.

3. Комісія щодо здійснення громадського контролю з питань культури, освіти, спорту та туризму.

4. Комісія щодо здійснення громадського контролю з питань охорони здоров’я та екології.

5.Комісія щодо здійснення громадського контролю з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва.

Потрібно затвердити склад комісій.

**Голосували:**

«ЗА» -  одноголосно

«ПРОТИ» -  0

«УТРИМАЛИСЯ» - 0

**Вирішили:**

1. Склад комісій громадської ради затвердити (додається)

Так як жодної пропозиції від членів ради не надійшло, пропоную затвердити орієнтовний план роботи представлений як основу.

Голосували:

«ЗА» -  одноголосно

«ПРОТИ» -  0

«УТРИМАЛИСЯ» - 0

**Вирішили:**

1. План роботи Громадської ради на 2018 рік затвердити.

Засідання закрито головою Громадської ради о 17.00

Наступне засідання провести у жовтні.

Голова засідання   І.В. Свиридова

Секретар засідання                                                  Т.М.Мацко