Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 09.02.2022№ 63

**План**

**проведення робіт з благоустрою, наведенню санітарного порядку на території**

**Олексієво-Дружківського старостинського округу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/ п | Найменування показників | Одиниця виміру | Заплановане виконання |
| 1. | Розчищення від порослі 1 парку (смт. Олексієво-Дружківка) та 4 скверів (c.Осикове - 1, с.Куртівка -1, смт. Олексієво-Дружківка -2) | га | 11 |
| 2. | Розчищення вулиць, тротуарів таприбудинкових територій від накопиченого за зиму протиожеледнього матеріалу та побутового сміття | тис. м2 | 816 |
| 3. | Висадження зелених насаджень в смт. Олексієво-Дружківка:* Дерев;
* чагарників
 | одиниць одиниць | 4020 |
| 4. | Ліквідація 4 несанкціонованих сміттєзвалищв смт Олексієво-Дружківка | одиниць/м3 | 4/470 |
| 5. | Обладнання оглядових колодязів люками | одиниць | 63 |
| 6. | Розміщення додаткових майданчиків для твердих побутових відходів Олексієво-Дружківка  | одиниць | 2 |
| 7. | Відновлення секцій огорожі вздовж вулиці О.Тихого смт. Олексієво-Дружківка | одиниць | 26 |
| 8. |  Вирівнювання поверхні ґрунтових доріг (грейдерування):- смт Олексієво-Дружківка (15 вулиць) * с. Осикове (3 вулиці)
 | одиниць |  18 |
| 9. |  Поточний ремонт доріг з асфальтовим покриттям(Бабушкіна М.С., Тольятті П, Партизанська, Фучика Ю., Первомайська) | одиниць | 5 |
| 10.  | Укладка асфальтового покриття по вул.Рокосовського | одиниць | 1 |
| 11.  | Встановлення зовнішнього освітлення(смт Олексієво-Дружківка: вул. З’єднуюча, вул. Джаліля Муси, вул. Ковпака С.А., вул. Тореза Мориса, вул. П. Сахна, вул. Бабушкіна М.С. (р-н буд.3,4), вул. Лівобережна, вул. Носулі;с. Осикове (вул. Поповича, вул. Западна) | одиниць | 100 |

 Продовження додатку

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Підготовка кладовищ до великодніх свят (вирубка порослі, завезення піску, організація суботників з населенням) | одиниць | 4 |
| 13. |  Публікації у засобах масової інформації прохід проведення робіт з благоустрою Олексієво-Дружківського старостинського округу  | - | 3 |

Керуючий справами виконавчого

комітету Інна КУРИЛО

 План проведення робіт з благоустрою, наведенню санітарного порядку на території

Олексієво-Дружківського старостинського округу підготовлено старостою Олексієво-Друж-ківського старостинського округу

Староста Максим ЗАГУМЬОННИЙ